АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2024                                                                                                                 №12

с.Комсомольск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Комсомольское  сельское поселение №3 от 18.02.2022  «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Первомайского района Томской области на период до 2033 года».

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Комсомольское сельское поселение №3 от 18.02.2022 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Первомайского района Томской области на период до 2033 года» изложив в новой редакции.

2. Таблица 12.1. «Общая программа инвестиционных проектов» изложить в следующей редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению

3. Таблица 13.1. «План мероприятий и финансовые потребности» изложить в следующей редакции согласно Приложения 2 к настоящему Постановлению

4. Дополнить раздел 13 таблицей 13.1.2 «Перечень программных мероприятий» согласно Приложения 3 к настоящему Постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Разметить настоящее постановление Администрации муниципального образования Комсомольское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://spkomsomolsk.ru/).

Глава Комсомольского                                                                               Н.Г. Сафронов

сельского поселения

Приложение №1 к постановлению

Администрации Комсомольского

сельского поселения

от 21.03.2024 № 12.

Таблица 12.1. Общая программа инвестиционных проектов

| № пп | Наименование мероприятий | Описание и месторасположения | Сроки мероприятий, года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |
|  | Не планируется |  |  |
| 2 | Система теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Не планируется |  |  |
| 3 | Система водоснабжения |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2024-2027 |
| 3.2 | Замена водонапорной башни в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2025 |
| 3.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Томская область, Первомайский район, ст. Балагачево, ул. Вокзальная от пересечения ул. Причулымская до дома №3 | Улучшения деятельности системы водоснабжения | 2024 |
| 4 | Система водоотведения |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2023-2024 |
| 4.2 | Строительство КОС в с. Комсомольск | Улучшения деятельности системы водоотведения | 2023 |
| 4.3 | Строительство сетей водоотведения | Улучшения деятельности системы водоотведения | 2025-2030 |
| 5 | Система газоснабжения |  |  |
|  | Не планируется |  |  |
| 6 | Система по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |
|  | Не планируется |  |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Комсомольского

сельского поселения

от 21.03.2024 № 12

Таблица 13.1. План мероприятий и финансовые потребности

| № пп | Наименование мероприятий | Описание и месторасположения | Сроки мероприятий, года | Необходимые капитальные затраты, млн руб. | Плановый период |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2033 годы |  |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе электроснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе теплоснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2024-2027 | 5.3 |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 2.5 | Местный и ассигнования районного бюджета |
| 3.2 | Замена водонапорной башни в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2025 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  | Местный и ассигнования районного бюджета |
| 3.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Томская область, Первомайский район, ст. Балагачево, ул. Вокзальная от пересечения ул. Причулымская до дома №3 | Улучшения деятельности системы водоснабжения | 2024 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | Местный, областной и внебюджетный бюджет |
|  | Итого по системе водоснабжения |  |  | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |  |
| 4 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в технологической зоне №1.с.Комсомольск | Снижение износа | 2023-2024 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | Ассигнования районного и регионального бюджета |
| 4.2 | Строительство КОС в с. Комсомольск | Улучшения деятельности системы водоснабжения | 2023 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | Ассигнования районного и регионального бюджета |
| 4.3 | Строительство сетей водоотведения | Улучшения деятельности системы водоснабжения | 2025-2030 |  |  |  |  |  | 2.1 | 14.1 | Ассигнования районного и регионального бюджета |
|  | Итого по системе водоотведения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 1.5 | 2.1 | 14.1 |  |
| 5 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе газоснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | Система по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 4.20 | 4.60 | 16.60 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению Администрации Комсомольского сельского поселения от 21.03.2024 № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий на 2024 год к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Первомайского района Томской области на 2021-2025 годы и на период до 2033 года Перечень программных мероприятий Наименование мероприятий; Ответственный исполнитель; Источник финансирования; Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.; Показатель непосредственного результата; Наименование показателя непосредственного результата. Всего; ФБ; ОБ; МБ; ВБ. 1.«Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Томская область, Первомайский район, ст. Балагачево, ул. Вокзальная от пересечения с ул. Причулымская до дома №3»; Администрации Комсомольского сельского поселения; Всего; 1 548 214,96; 0; 985 341,73; 248 098,39; 314 774,84; 180 м; Улучшения деятельность водоснабжения. 2024; 1 548 214,96; 0; 985 341,73; 248 098,39; 314 774,84; 180 м. |