**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021 №14

О проведении благоустроительных работ на территории муниципального образования Комсомольское сельское поселение

В связи с окончанием зимнего сезона, в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в Комсомольском сельском поселении, создания комфортной среды обитания, бережного отношения к создаваемым элементам благоустройства у жителей поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить период с 30.04.2021г. по 30.09.2021г. временем массовых благоустроительных работ в населенных пунктах муниципального образования Комсомольское сельское поселение.

2. Утвердить план проведения благоустроительных работ по поселению (приложение №1)

3. В период с 30.04.2021г. по 30.09.2021г. каждую календарную пятницу объявить санитарным днем.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от организационно- правовой формы собственности, а также жителям Комсомольского сельского поселения принять активное участие в очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб, обновлении малых архитектурных форм и проведении комплекса благоустроительных работ.

5.Создать Комиссию по благоустройству из сотрудников администрации поселения, отвечающих за соблюдение правил благоустройства, с закреплением улиц поселения (приложение №2).

6.Еженедельно на заседании Комиссии по благоустройству подводить итоги по благоустройству территорий.

7.Обнародовать настоящее постановление в специально-отведенных местах и на официальном сайте Комсомольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского сельского поселения Н.Г.Сафронов

Исп.Юркова К.А.

(838245)42-1-67

Приложение №1 к постановлению

Администрации Комсомольского сельского поселения

от 27.04.2021г. №14

**ПЛАН**

**Благоустроительных работ на территории Комсомольского сельского поселения на 2021год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата проведения | Наименование мероприятия |
|  |  | **Благоустройство** |
|  | апрель 2021г. | Ремонт Памятника участникам ВОВ, покраска забора и скамеек в Парке Победы в д.Балагачево |
|  | май 2021г. | Уборка на кладбищах д.Тазырбак, д.Балагачево, с.Комсомольск |
|  | июнь 2021г. | Покраска забора администрации, школы |
|  | июнь 2021г. | Высадка цветов в Парке Победы, около администрации поселения, в сквере и у доски почета |
|  | июнь-август 2021г. | Рекультивация земельных участков после разбора домов |
|  | июнь-август 2021г. | Капитальный ремонт сцены на стадионе «Чулым» по адресу: с.Комсомольск, ул. Причулымская, 44в |
|  |  | **Дороги** |
|  | май-сентябрь 2021г. | По улицам: Крайняя, Первомайская, Причулымская, Железнодорожная, Советская, Гагарина, Рабочая –дорожные работы по ликвидации эрозии почвы. |
|  | апрель –сентябрь 2021г. | Грейдирование дорог Комсомольского поселения. |
|  | июнь-август 2021г. | Ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Пионерская, ул.Причулымская, тротуар по ул.Клубная |
|  | июнь-август 2021г. | Ремонт тротуара и парковки по ул.Пионерская |
|  |  | **ЖКХ** |
|  | апрель 2021г. | Ремонт водопровода по ул. Железнодорожная, 42 |
|  | июнь 2021г. | Прочистка котлов котельной с.Комсомольск |
|  | июнь 2021г. | Разборка, промывка теплооборудования котельной с.Комсомольск |
|  | июнь 2021г. | Ревизия электрооборудования, насосов, запорной арматуры котельной с.Комсомольск |
|  | июнь 2021г. | Покраска, побелка помещения котельной с.Комсомольск |
|  | июнь-июль 2021г. | Ремонт водопровода по ул. Гагарина |
|  | июнь-июль 2021г. | Ремонт теплотрассы (школа, детский сад) |
|  | июнь-июль 2021г. | Ремонт теплотрассы (школа, гейзер) |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Комсомольского сельского поселения

от 27.04.2021г. №14

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, ФИО | Улицы |
| 1 | Начальник ПТО Крутихина Л.В. | Рабочая  Советская(от дома №19 до конца) |
| 2 | Техник/уборщик помещений  Юрьева Л.Г. | Гагарина  Советская(от начала до дома №19)  Железнодорожная  (от дома №42 до конца) |
| 3 | Ведущий специалист Бугреева Н.В. | Октябрьская  Строителей  ст.Балагачево |
| 4 | Управляющий делами Юркова К.А. | Причулымская(от ул.Первомайская до конца)  Луговая  Пионерская  Крайняя |
| 5 | Специалист II категории Чужакова Е.Г. | Клубная  Лесная  Зеленая  Причулымская(от начала до ул.Первомайская) |
| 6 | Бухгалтер Колегова Н.В. | Железнодорожная  (от начала до дома №42)  Трактовая  (от начала до дома №56)  Пер.Почтовый |
| 7 | Специалист II категории Чепрасова М.М. | Первомайская  Садовая  Комсомольская |
| 8 | Инструктор по спорту Новоселова О.И. | Трактовая  (от дома №56 до конца)  Школьная  Мира  Подгорная |
| 10 | Инспектор по воинскому учету Иванова Н.Ф. | д.Балагачево  п.Тазырбак |