ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Совет Комсомольского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

______________________________________________________________

с. Комсомольск							от 15.09.2016  №12

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Комсомольское сельское поселение»  на 2016 - 2020годы и  с перспективой до 2032 года».

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Комсомольское сельское поселение», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 6 части 3 статьи 21 Устава Комсомольского сельского поселения

Совет Комсомольского сельского поселения решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Комсомольское сельское поселение»  на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года в соответствии с приложением.

2. Обнародовать настоящее решение в специально отведенных местах и разместить на официальном сайте в сети « Интернет» по адресу: www.spkomsomolsk.ru

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава администрации                                                            Вязков В.А.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Комсомольского 	сельского поселения

от «15» сентября 2016г. №12

ПРОГРАММА

Муниципального образования                                                            « Комсомольское сельское поселение»

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Муниципального образования Комсомольское сельское поселение на 2016 – 2032 годы»

# с. Комсомольск

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  МО «Комсомольское сельское поселение»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО «Комсомольское сельское поселение».

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Комсомольского сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Комсомольское сельское поселение»   на период с 2016 по  2032 годы разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры МО «Комсомольское сельское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО « Комсомольское сельское поселение» - на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация МО « Комсомольское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Комсомольское сельское поселение» |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Комсомольское сельское поселение» в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск – 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей 2017год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск.– 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск. – 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск– 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск– 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск– 18000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1200 тыс.рублей. Итого 19200 тыс.рублей 2027-2031 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск– 15000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1000 тыс.рублей. Итого 16000 тыс.рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Комсомольск– 3000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 200 тыс.рублей. Итого 3200 тыс.рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МО « Комсомольское сельское поселение».

Комсомольское сельское поселение расположено в северо-восточной части Первомайского района Томской области. В состав Комсомольского сельского поселения входят 5 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 35 - 40см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории МО «Комсомольское сельское поселение»   находятся полезные ископаемые: торф, песок, глина.

На территории МО « Комсомольское сельское поселение»  есть действующие особо охраняемые природные территории: Октябрьский заказник.

МО « Комсомольское сельское поселение»   наделено статусом сельского поселения Законом Томской области от 24.07.1997 года № 498-оз «Об утверждении  границах муниципального образования Первомайский район ».

В состав территории МО « Комсомольское сельское поселение»  входят земли следующих 5 населенных пунктов:

- деревня Балагачево;

- поселок Тазырбак;

- станция Балагачево;

- село Комсомольск;

- поселок Францево;

Внешние связи МО «Комсомольское сельское поселение» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Комсомольск до административного центра района -  села  Первомайское по автодороге – 46 км.

Сооружения речного, воздушного сообщения в МО «Комсомольское сельское поселение»  отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО « Комсомольское сельское поселение»   входят 5 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Комсомольск и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Комсомольск, км |
| --- | --- |
| деревня Тазырбак | 5 |
| деревня Балагачево | 4 |
| станция Балагачево | 1,7 |
| поселок Францево | 35 |

Населенные пункты  МО «Комсомольское сельское поселение» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах  МО «Комсомольское сельское поселение».

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Балагачево |  |  |  |
| 1 | ул. Мира | 1,5 |  |
| 2 | ул. Лесная | 6,0 |  |
|  | ул.Нагорная | 1,1 |  |
|  | Пер.Клубный | 0,6 |  |
|  | ул.Новая | 0,3 |  |
|  | Итого: | 9,5 |  |
| Станция Балагачево |  |  |  |
| 3 | ул. Вокзальная | 2,2 |  |
| поселок Тазырбак |  |  |  |
| 4 | ул. Таежная | 2,1 |  |
|  | ул. Мира | 0,6 |  |
|  | Итого: | 2,7 |  |
| поселок Францево |  |  |  |
| 6 | ул. Школьная | 0,7 |  |
| 7 | ул. Таежная | 0,7 |  |
|  | ул.Лесная | 0,8 |  |
|  | Итого: | 2,2 |  |
| село Комсомольск |  |  |  |
|  | ул.Железнодорожная | 4,9 |  |
|  | ул.Причулымская | 2,42 |  |
|  | ул.Пионерская | 1,2 |  |
|  | ул.Рабочая | 1,5 |  |
|  | ул.Советская | 1,33 |  |
|  | ул.Гагарина | 1,7 |  |
|  | ул.Октябрьская | 2,2 |  |
|  | ул.Луговая | 0,1 |  |
|  | ул.Комсомольская | 1,2 |  |
|  | ул.Клубная | 1,51 |  |
|  | ул.Школьная | 1,2 |  |
|  | ул.Мира | 1,0 |  |
|  | ул.Подгорная | 1,1 |  |
|  | ул.Лесная | 0,75 |  |
|  | ул.Зеленая | 0,5 |  |
|  | ул.Садовая | 0,6 |  |
|  | ул.Крайняя | 1,0 |  |
|  | ул.Строителей | 0,19 |  |
|  | Пер.Почтовый | 0,15 |  |
|  | ул.Первомайская | 2,55 |  |
|  | ул.Трактовая | 2,7 |  |
|  | Итого: | 29,8 |  |
|  | ИТОГО: | 46,4 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО «Комсомольское сельское поселение».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 56,28 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 225,12 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети МО«Комсомольское сельское поселение»  выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории МО «Комсомольское сельское поселение»  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2014 г. составил 230 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 575 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Первомайского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории  МО «Комсомольское сельское поселение»  предусмотрено:

-ремонт дорог 56,28 км

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры МО «Комсомольское сельское поселение». Карта населенных пунктов:  ст. Балагачево, д. Балагачево., п. Францево., п. Тазырбак, с. Комсомольск с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры МО «  Комсомольское сельское поселение»

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 | 225120 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В  составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Балагачево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,259 | 2,159 |
|  | главных улиц; | км | 2,159 | 1,100 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,100 | 1,000 |
| п. Францево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,237 | 1,137 |
|  | главных улиц | км | 2,237 | 1,100 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,000 | 1,000 |
| ст Балагачево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,2 | 1,0 |
|  | главных улиц | км | 1,1 | 0,75 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,1 | 0,93 |
| д. Тазырбак | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,836 | 1,836 |
|  | главных улиц | км | 1,436 | 1,436 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,400 | 0,400 |
| с. Комсомольск | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 43,750 | 40,000 |
|  | главных улиц | км | 23,000 | 2,930 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 20,750 | 2,710 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,68 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах МО « Комсомольское  сельское поселение»  дома в жилой застройке имеют при квартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- ремонт автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 56,28 км.

Улично-дорожная сеть

- ремонт главных улиц, общей протяженностью 41,50  км;

- ремонт улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью14 ,78 км;

- строительство главных улиц, общей протяженностью 36,61 км; строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 20,22 км;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры МО «Комсомольское сельское поселение» . Карта населенных пунктов: д.Тазырбак , д. Балагачево, . п.Францево, ст. Балагачево, с. Комсомольск с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры .

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети МО « Комсомольское сельское поселение».

Таблица6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети МО « Комсомольское сельское поселение».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования МО «Комсомольское сельское поселение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2032 | 11752 | 151000 | 50000 | 602 | 650 | 700 | 700 | 700 | 4200 | 3500 | 700 | Бюджет МО «Комсомольское сельское поселение» |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2016 | 12.2032 | 2250 | 151000 | 3200 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 900 | 750 | 150 | Бюджет МО «Комсомольское сельское поселение» |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети МО

«Комсомольское  сельское поселение» на 2016 - 2032 годы, составляет 53200 млн. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР МО « Комсомольское  сельское поселение, тыс. руб».

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3000 | 5000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 15000 | 15000 | 3000 | 50000 |
| 2 | Освещение | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 200 | 3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого:53200 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  МО « Комсомольское сельское поселение» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Комсомольского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Бюджет МО «Комсомольское сельское поселение» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 |
| 2 | Освещение | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития МО «Комсомольское сельское поселение», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории МО «Комсомольское сельское поселение».

Администрация МО « Комсомольское сельское поселение» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.