Администрация

муниципального образования

Комсомольское сельское поселение

Глава поселения

636930, Томская область, Первомайский район

с. Комсомольск

ИНН 7012005126										42-2-36

02.04.2014										№  34-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке хозяйственного

комплекса к работе в осенне-зимний

период 2014-2015 годов

В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения МО «Комсомольского сельского поселения» в осеннее-зимний период 2014-2015 годов

1.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке хозяйственного

комплекса муниципального образования «Комсомольского сельского поселения» к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 годов (приложение №1)

2.Создать комиссию для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса муниципального образования «Комсомольского сельского поселения» к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 годов в составе:

Председатель комиссии – Вязков В.А. (Глава поселения).

Члены комиссии:

-Рамхин Е.В. – директор МБОУ Комсомольской СОШ;

-Карасева Т.В. – заведующая МБДОУ Комсомольскоий детский сад;

-Айбашев А.А. – заведующий Комсомольской амбулаторией;

-Анисимова А.С. – директор культурно-досугового центра с.Комсомольск филиала №5 МАУ «ЦКС Первомайского района».

Глава Администрации 			                                       В.А.Вязков

Исп.Чепрасова М.М.

Приложение

к распоряжению

от 02.04.2014 № 34-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Комсомольского сельского поселения»

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вскрытие и прочистка котлов | До 01.06.2014 |
| 2 | Разборка и промывка теплообменников | До 10.06.2014 |
| 3 | Очистка нефтяных емкостей в количестве 3-х штук | До 01.09.2014 |
| 4 | Утепление теплотрассы | До 15.09.2014 |
| 5 | Перенос верховой теплотрассы под землю протяженностью 10м по улице Первомайской | До 01.09.2014 |
| 6 | Косметический ремонт операторской и котельного модуля | До 10.06.2014 |
| 7 | Ревизия электрооборудования котельной | До 10.06.2014 |
| 8 | Ремонт и утепление водоразборных колонок | До 01.10.2014 |