Администрация муниципального образования

«Комсомольское сельское поселение»

Глава  Администрации

636942, Томская область, Первомайский район

с Комсомольск .

ИНН  7012005126                                                                                                              тел.: 42-2-36

16.01.2014г                                                                                                                                           №3

Постановление

О  благоустройстве на территории муниципального образования

«Комсомольское сельское поселение»

В связи с необходимостью проведения  работ по благоустройству сельского  поселения, создания комфортной среды обитания, воспитания эстетического вкуса, бережного отношения к создаваемым элементам благоустройства у жителей:

Постановляю:

1. Объявить с 15.04.2014г по 15.10.2014г временем массовых благоустроительных работ в селах муниципального образования «Комсомольское сельское поселение».

2. Утвердить план  проведения благоустроительных работ  по селам поселения согласно приложения.№1 .

3. В период с 15.04.2014г по 15.10.2014г каждую календарную пятницу объявить санитарным днем.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо то правовой формы собственности  предоставить  до 01.03.2014г планы благоустроительных работ.

5.Создать комиссию по благоустройству согласно приложения №2

6.Ежемесячно на заседании Совета поселения  подводить  итоги по благоустройству территорий.

7.Конироль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава  Администрации  Комсомольского

сельского поселения	В.А.Вязков

Исп. Ворошкевич Д.Г.

(838245)42-1-67

Приложение №1 к постановлению  Главы

Администрации от 16.01.2014г № 3

ПЛАН  БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2014г

| № п/п | Наименование работ или мероприятий | Кол-во | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕТСКИЕ и СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: на стадионе «Чулым»; . ул.Октябрьская; -ул.Мира; пер.Почтовый; -территория Детского сада; -ул.Крайняя «Комсомольский Арбат»; -д.Балагачево | 1 2 1 1 1 1 1 1 | Июнь 2014 | . Администрация |  |
| 2 | Монтаж освещения в с. Комсомольск: -Освещение стадиона «Чулым» | 1 | Июнь 2014 | Администрация |  |
| 3 | ДОРОГИ: -Грейдирование дорожного полотна, окувечивание по всей территории поселения |  | Июнь 2014 | Администрация |  |
| 4 6 | БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ -вывоз мусора и ремонт штакетной ограды на кладбищах поселения; -рекультивация отходов вывезенных на пункт временного складирования; -проведение еженедельных санитарных пятниц; -реализация проектов «Комсомольский Арбат», «Парк Победы», «Рябиновый сквер»; -ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения; -выращивание рассады цветов в количестве не менее 6000 корней (разбивка дополнительных цветников на рекреационных территориях; -посадка кустарников-деревьев в количестве 100 штук |  | июль-сентябрь май-октябрь с 15.04.2014 по15.10.2014 июль-октябрь июнь-октябрь октябрь | Администрация |  |
| 7 | ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ в ВОВ: -текущий ремонт памятников (с.Комсомольск, д.Балагачево); -реализация проекта «Парк Победы» |  | май-сентябрь |  |  |
| 25 | Заслушивание сотрудников администрации руководителей организаций, учреждений на заседаниях Главы поселения по наведению порядка на закрепленных территориях |  | еженедельно | Глава поселения |  |

Приложение №2 к постановлению  Главы

Администрации от 16.01.2014г № 3

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ

- Вязков В.А.- Глава поселения – председатель комиссии

- Ворошкевич Д.Г.-Управляющий делами- секретарь

- Чепрасова М.М.- специалист 1 категории- член комиссии

- Рулинская В.И.- депутат, член комиссии

- Светлакова Т.Ф.-  Представитель Совета обшественности член комиссии

- Бочкарев Н.Е.-  Председатель Совета ветеранов-член комиссии