АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- Первомайская ул., д 9-а, с Комсомольск, Томская область,

Первомайский район, 636942, тел/факс 8(245) 42-2-41

ОКПО 04256475, ОГРН 1057005452734, ИНН/КПП 7012005126/701201001

_________________________________________________________________________

04.03.2014г.                                                                                                            № 24-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации подготовки к пропуску

паводковых вод.

С целью оперативного реагирования и принятия мер  по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2014 года

Постановляю:

1.Создать на территории Комсомольского  сельского поселения чрезвычайную комиссию в составе:

Вязков В.А.- Глава поселения, председатель комиссии

Крутихина И.В.- начальник ПТО- администрация

Рамхин Е.В.- директор школы

Новосёлова О.И.- инспектор по кадрам ЗАО «Томск-Лесфонд»(по согласованию)

Айбашев А.А.– заведующий  врачебной амбулаторией

Гришкевич А.В.- участковый инспектор РОВД (по согласованию)

Вахрамеев В.Н.- начальник пожарной службы (по согласованию)

Полупанов А.В. – мастер ДРСУ (по согласованию)

2.Утвердить план основных мероприятий  по принятию мер по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2014 года согласно приложению 1-6.

3. Контроль за исполнением  данного распоряжения  оставляю за собой.

Глава  Администрации:                                     В.А.Вязков

Исп.И.В.Крутихина (838245)42-4-21

Приложение №1 к распоряжению

Главы поселения №24-р от 04.03.2014г.

ПЛАН

мероприятий по борьбе с наводнением   в период

весеннего паводка на территории Комсомольского

сельского поселения на 2014 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Произвести очистку крыш, вывоз снега с дорог и улиц | март апрель | Руководители предприятий, администрация |
| 2. | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Комсомольск и доведение информации до диспетчера ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30, и 19-30 ежедневно | С 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 3. | Уточнить план эвакуации людей, из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить договора с предприятиями, организациями выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения). | До 10.03.2014г. | Ворошкевич Д.Г. Руководители предприятий по согласованию |
| 4. | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. тел.) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям, находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение исходя из предстоящих задач. | До 10.03.2014г. | Крутихина И.В. |
| 5. | Организовать сбор данных за состоянием уровня воды на р. Чулым и доведение информации до ГУ МЧС России по Томской области. | С 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 6. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | 01.04.2014г. | Полупанов А.В. |
| 7. | Организовать корректировку списка граждан, имеющих моторные лодки в с. Комсомольск. Составить договора на оказание слуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2014года и определить районы их базирования. | До 10.03.2014г. | Крутихина И.В. |
| 8. | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ | до 30 марта | Вахрамеев В.Н. Крутихина И.В. |
| 9. | Создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов. | До 15 марта | Айбашев А.А. |
| 10 | Организовать ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных. | 10.04.2014г. | Леусова Р.И. |
| 11. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | 10.03.2012 | Крутихина И.В. |
| 12. | Информировать население о паводковой обстановке | в течение весеннего паводка | Крутихина И.В. |
| 13. | Организовать охрану домов, из которых будет проведена эвакуация жителей. | С момента эвакуации | Гришкевич А.В. |
| 14. | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР. | До 01.04.2013 | Полупанов А.В. |
| 15 | Провести корректировку критической (опасной отметки) уровня воды на р. Чулым в паводкоопасной зоне. | До 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 16 | Провести работы со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | До 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 17 | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб. | До 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 18 | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления). | До 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 19 | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района попадающих в зону вероятного затопления. | До 01.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 20 | Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и организации тушения пожаров, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность в ходе специальных учений. | До 10.03.2014г. | Вахрамеев В.Н. Крутихина И.В. |
| 21 | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях. | До 04.04.2014г. | начальник Первомайской РЭС, филиала ВЭС ОАО ТРК (Горовой С.А.) (по согласованию). |
| 22 | В населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, провести мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения. При необходимости создать запас питьевой воды. | До 04.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 23 | Определить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон возможного затопления. Организовать подготовку мест размещения к паводком периоду. | До 10.04.2014г. | Крутихина И.В. |
| 26 | Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся о мерах безопасности в период паводка, сделав акцент на: - присутствие детей в зонах резкого подтопления в поймах водоемов; - нахождение вблизи береговых обрушений; - недопущение выхода на лед в период весеннего ледохода. | До 14.03.2014г. | Рамхин Е.В. |
| 27 | Организовать подготовку для проживания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления: - с. Комсомольск МБОУ Комсомольская СОШ на 20 мест; - назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.). | До 14.03.2014г. | Рамхин Е.В. Крутихина И.В. |

Приложение №2 к распоряжению

Главы поселения № 24-р от 04.03.2014г.

СМЕТА

предполагаемых затрат по организации пропуска весенних паводковых вод

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуация людей, имущества из зоны затопления | 67 чел. Техника- -автобус-1 Грузовая-2 | 12 500 |
| 2 | Работа бульдозера по очистке мест скопления талой воды (пропуску и отводу паводковых вод) | Техника – 1 ед. | 8000 |
| 3 | Подготовка помещений для приема и размещения людей | Помещений -1 |  |
| 4 | Организация дежурства по контролю за уровнем воды | 1 чел. | 5000 |
| 5 | Завоз ПГС и отсыпка улиц (поврежденных участков | 100 куб.м. |  |
| 6 | Создать запас пиломатериала | 5 куб.м. | 19000 |
| 7 | Заключение договоров с владельцами моторных лодок | 5 | 2000 |
| 8 | ГСМ.Бензин А-80 для лодок ДТ для техники | 200 ДТ-300 | 6000 9300 |
| 9 | Приобретение резервного запаса медикаментов, дезинфицирующих и дератизационных средств |  | 4000 |
|  | ИТОГО: |  | 65 800 |

Приложение №3 к распоряжению

Главы поселения № 24-р от 04.03.2014г.

Состав сил и средств Комсомольского сельского поселения,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2014г.

| №п.п. | Наименование Подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность ФИО Руководителя, телефон | Тел. Диспетчера(код) | Техника(марка,кол-во) |  |  | Другие материальные средства |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав | Автомо бильная | инженерная | Плав.средства | Электростанции переносные |  |
| 1 | Специальное АСФ для ликвидации ЧС на ЛЭП и подстанций: -эл.сетевой участок(с.Комсомольск) | Горовой С.А.89138088912 (838245)42-1-13 | (838245)2-22-37 (838245)42-1-13 | 3 | УАЗ-1 |  |  | 1-2 кВт | Комсомольское с/п |
| 2 | Спецформиование для ликвидации ЧС на дорогах и мостах -1ед.: -ДРСУ (федер., с.Первомайское) | Филатов В.В. (838245)2-28-07 Полупанов А.В. 89631930980 | (838245)2-26-08 | 8 | УАЗ-1 | Автогрейдер-1 |  | 1-2 кВт | Комсомольское с/п |
| 3 | Пожарная часть(обл.с.Комсомольск) | Вахрамеев В.Н. 42-2-73 42-3-94 | (838245)42-2-73 | 5 | 1-АЦ |  |  | 1 кВт | Комсомольское с/п |
| 4 | Формирования медицинского обеспечения. Бригады скорой помощи-2ед. | Айбашев А.А. (838245)42-2-45 | 03 (838245)42-1-70 89618917876 | 2 | Скорая-1 |  |  |  | Комсомольское с/п |
| 5 | Транспортные формирования для эвакуации населения и животных. ИП «Сентябов» ИП «Рябинин» Администрация Комсомольского сельского поселения | Сентябов Ю.А. Рябинин С.В. Вязков В.А. (838245)42-2-36 | 22-53-16 89610985256 (838245)42-4-21 | 1 1 1 | Автобус ЗИЛ 131-1 Газель-1 |  | Катер «Стриж» 2-м/л |  | Комсомольское с/п |
| 6 | Формирования ООП-1ед. Участковый инспектор | Гришкевич А.В. 89609722122 | 02 (838245)2-13-30 | 1 | 1-УАЗ |  |  |  | Комсомольское с/п |
| 7 | Силы наблюдения и контроля (мун. с .Комсомольск) | Измайлов А.И. (838245)42-1-71 89131003412 | (838245)42-1-71 | 1 |  |  |  |  | Комсомольское с/п |

Приложение №4 к распоряжению

Главы поселения № 24-р от 04.03.2014г.

СВЕДЕНИЯ

о населении, попадающих  в зону затопления  с. Комсомольск

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Состав семьи | Подсо- бное хоз-во | Адрес, данные паспорта № телефонов | Куда и к кому переселять | Наличие плав. средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картавых Виктор Михайлович, Жевнерук Татьяна Владимировна | 2 | Корова 1 | Ул.Трактовая 5 6902 № 662158 6906 №177376 89521788501 89528806921 | Ул.Октябрьская 10-1 | Лодка |
| 2 | Строева Татьяна Ивановна, Строева Мария, Строева Анастасия, Строев Ян. | 4 |  | Ул.Трактовая 10 6902 №726493 6901 №221489 6902 №662534 | Факт. прожив. в г. Томск | Лодка |
| 3 | Буйневич Елена Ефимовна | 1 | нет | Ул.Трактовая 19-2 6901 №328296 т.89627769788 | Ул.Октябрьская 32-1 | Нет |
| 4 | Антонова Валентина Егоровна Антонов Егор Николаевич | 2 | нет | Ул.Трактовая 19-3 6904 №082847 6903 №922721 т.89539136803 | Ул.Причулымская 45-1 | Нет |
| 5 | Шабулина Нина Александровна | 1 | нет | Ул.Трактовая 21-1 Фактически не проживает | Факт.адрес ул.Причулымская 46-1 6902 №589207 | Нет |
| 6 | Курносов Андрей Сергеевич, Верховцева Марина Алексеевна, Верховцев Алексей- 27.10.1989 | 3 | нет | Ул.Трактовая 21-2 Фактически не проживают | Факт.адрес ул.Подгорная 1-2 6903 №779111 6903 №779110 6909 №352016 | Нет |
| 7 | Мартыненко Владимир Влад. 04.12.1990 Мартыненко М.В. Сын Никита 03.01.2013г сын Максим 10.10.2011 | 4 | нет | Ул.Трактовая 40-1 6905 №104335 6912 №511004 89539282882 | Ул.Крайняя 4-2 | Нет |
| 8 | Сулковский Михаил Васильевич Сулковская Зоя Феликсовна | 2 | Коро- ва-2 | Ул.Трактовая 23-3/4 6901 №347012 6901 №221621 т.89061998175 |  | Нет |
| 9 | Давыдова Вера Гавриловна Давыдов Сергей Иванович | 2 |  | Ул.Трактовая 26-1 6903 №975965 6903 №973055 т.89609791006 т.89618926409 | Ул.Клубная 48 | Нет |
| 10 | Давыдова Светлана Сергеевна Сын-Станислав-27.07.1999 | 2 | нет | ул.Трактовая 26-3 т.89521848373 Фактически не проживают | Факт. адрес ул. Клубная 48 | Нет |
| 11 | Галактионов Игорь Викторович | 1 | нет | Ул.Трактовая 26-4 Фактически не проживает | Факт. адрес ул. Клубная 48 | Нет |
| 12 | Ерохина Елена Михайловна Дети: Костя-25.04.1995 Лиза-22.09.2001 Полина-14.01.2009 | 4 | Коро- ва-1 | Ул.Трактовая 38-1 6902№371693 6908 №291334 т.89618861490 | Ул.Октябрьская 34-1 | Нет |
| 13 | Попова Екатерина Петровна | 1 | нет | Ул.Трактовая 40-2 6901 №328486 т.89095476820 | Ул.Клубная 24 | Нет |
| 14 | Бекасов Владимир Михайлович Кияшко Наталья Николаевна | 2 |  | Ул.Мира-4 6901 №269482 6908 №291247 т.89521590527 | Ул.Комсомольская 33-17 | Лодка |
| 15 | Демина Анфиза Афанасьевна Родченко Александр Александрович | 2 | нет | Ул.Мира-9 6990 №328500 6902 №371403 т.42-1-69 |  | Нет |
| 16 | Мартыненко Тамара Владимировна Мартыненко Тарас Анатольевич Дети: Андрей – 01.01.2000 г.р. Александр – 29.11.2000 г.р. Анастасия- 29.10.1998 г.р. | 5 | нет | Ул.Железно- дорожная 13 6902 №724608 6903 №779908 т.89039506472 т.89627888164 | Ул.Железнодорожная 21-1 | Нет |
| 17 | Авденков Борис Степанович Береснева Любовь Юрьевна | 2 | нет | Ул.Железн дорожная- 17 6910 №422479 6903 №780072 | Ул.Школьная 28 | Нет |
| 18 | Полонен Сергей Владимирович, Полонен Антонина Ильинична | 2 | нет | Ул.Железно-дорожная 23 6902 №725870 6902 №461328 89095473772 | Ул.Железно-дорожная - 65 | Нет |
| 19 | Четвергов Леонид Владимирович, Четвергова Любовь Александровна | 3 | нет | Ул.Железно- дорожная, 27 6906 №177217 6908 №251052 т.89521791498 т.89539202418 |  | Нет |
| 20 | Белягина Ольга Михайловна | 1 | нет | Ул.Железно- дорожная-31 6903 №972460 6909 №351996 т.89528916597 | Ул.Октябрьская 13-3 | Нет |
| 21 | Патрушева Татьяна Максимовна, Патрушев Александр Васильевич | 2 | нет | Ул.Железно-дорожная-33 6902 №632770 6902 №536223 т.89138463912 |  | Нет |
| 22 | Редькина Ольга Николаевна, Редькин Анатолий Анатольевич | 3 | нет | Ул.Железно-дорожная-35 6902 №371714 6910 №422490 т.89039145167 | Ул.Октябрьская 1-2 | Лодка |
| 23 | Мерзляков Сергей Николаевич | 1 | нет | Ул.Железно-дорожная-37 6903 №972895 т.89039545300 | Ул.Гагарина 27-2 | Нет |
| 24 | Лысых Анатолий Александрович Скрябина Валентина Константиновна | 2 | нет | Ул. Железнодорожная 41 6902 №724893 6902 №725296 | Ул.Первомайская 13-2 | Нет |
| 25 | Давыдова Лидия Ивановна | 1 |  | Ул.Железно- дорожная-39 6902 №724382 т.89618895086 |  | Нет |
| 26 | Пономарев Андрей Алексеевич | 1 | нет | Ул.Железно-дорожная-43 Фактически не проживают | Факт. адрес ул. Советская 22-1 |  |
| 27 | Измайлов Василий Иванович | 1 |  | Ул. Железно- дорожная 1 6904 №072502 т.89234105661 | пер. Почтовый – 5-2 | нет |
| 28 | Измайлов Анатолий Иванович Измайлова Ирина Георгиевна | 2 | нет | Ул.Железно- дорожная 3 6902 №368226 6902 №368224 т.89131003412 42-1-71 |  | Нет |
| 29 | Радионова Татьяна Николаевна Радионов Анатолий Дети; Внук Григорий 14.11.1995 | 3 | нет | Ул. Железнодорожная 29 6902 №535601 6902 №535602 т.89521801318 |  | нет |
| 30 | Бучкивская Светлана Юрьевна | 1 | нет | Ул.Трактовая 21-1 6902 №589495 т.89131088540 | Ул.Клубная 3-2 | нет |
| 31 | Эллер Уна Карлович Эллер Галина Ивановна | 2 | нет | Ул.Трактовая 28 6903 №978213 6903 №479911 т.89131043400 т.89138524899 |  | нет |
| 32 | Ткачуковский Василий Николаевич Любовь Николаевна | 2 | нет | Железнодорожная 25 6902 №662293 6902 № 724876 т.89234294715 т.89039137973 |  | Рез.лодка |
| 33 | Баженов Александр Геннадьевич Сын Сергей | 2 | нет | Мира 13 6900 №125554 6909 №373555 |  | нет |
| 34 | Вяткин Виктор Владимирович; Вяткин Андрей Владимирович; Полковникова Татьяна Владимировна; Полковников Александр Олегович | 4 | нет | Ул.Трактовая 30 6906 №177373 6907 №211863 6910 №402410 3205 №953189 т.89528981323 | Ул.Комсомольская 4-1 | нет |
| 35 | Неверовская Санобар Шухратовна Дочь Ирина 13.11.2003г дочьВиктория 04.09.2007 | 3 | нет | Ул. Железнодорожная дом 4-1 6908 №292298 т.89521778168 | Железнодорожная, 28-2 | нет |
| 36 | Парчевская Агафья Спиридоновна Стальмакова Тамара Васильевна | 2 | нет | Ул. Трактовая 25 |  |  |

Приложение №5 к распоряжению

Главы поселения № 24-р от 04.03.2014г.

ПЛАН

привлечения предприятий и выделяемой ими техники

для организации пропуска весенних паводковых вод

ДРСУ

Трактор «Беларусь»МТЗ-82-1

Автомобиль ММЗ -555 -1

Трактор ДТ-75-1

Автогрейдер-1

ИП «Сентябов»

Автобус-1

ИП «Рябинин»

Зил-131-1

ЗАО «Томск-Лесфонд»

Грейдозер К-701

Бульдозер В-10 ТМ

Примечание: автомобильная техника используется для вывозки имущества

и  эвакуации людей. В случае возможного затопления тяжелая

техника используется для уборки снега, отвода паводковых вод,

а также вывозки снега из мест затопления.

Суточная  потребность ГСМ – 600 литров

Приложение №6 к распоряжению

Главы поселения № 24-р от 04.03.2014г.

ПЛАН

эвакуации населения и  КРС на случай наводнения

на территории Комсомольского сельского поселения.

| Характеристика населённого пункта |  |
| --- | --- |
| Кол-во домов/ кол-во жителей: всего/женщин/ детей/пожилых | 893/2309/1226/417/561 |
| Домашнего скота: КРС/МРС | 135/105 |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |  |
| Кол-во домов/ кол-во жителей: всего/ женщин/детей/пожилых | 36/67/31/11 /14 |
| Домашнего скота: КРС/МРС | 4/2 |
| Характеристика мест расселения: |  |
| Пункт временного расселения | Комсомольская средняя школа ул. Первомайская 9А Директор Рамхин Е.В. (838245) 42-2-04 |
| Запас койко-мест | 30 шт. ( в Комсомольской средней школе), к родственникам |
| Запас продовольствия | На 3 суток. - столовая школы Зав.столовой-Михайлова Надежда Васильевна 8-(38242)-42-2-04 |

Жители,проживающие в затопляемой зоне ( ул. Трактовая, ул.Причулымская, ул.Мира, ул.Железнодорожная) эвакуируются к своим родственникам, знакомым.

Для нуждающихся в жилье будет предоставлено  помещение в здании школы– 30 коек

Эвакуация КРС-  на территории ветеринарного  поста  по адресу:                      ул. Первомайская 13А.