Администрация муниципального образования

«Комсомольское сельское поселение»

Глава  Администрации

636942, Томская область, Первомайский район

с Комсомольск

ИНН  7012005126                                                                        тел.: 42-2-36

21.05.2013г                                            	№ 35-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования « Комсомольское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период.

В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, а также своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Комсомольское сельское поселение» к работе в отопительный период 2013-2014 годов, руководствуясь распоряжением Главы Администрации Первомайского района от 12.04.2013 года № 110-р “О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов”,

- Утвердить прилагаемые:

- состав  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО “ Комсомольское сельское поселение” к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (Приложение № 1);

- положение о районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО “ Комсомольское сельское поселение ” к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (Приложение № 2);

- перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса МО “ Комсомольское сельское поселение ” к работе в зимний период 2013-2014 гг. (Приложение № 3).

- Рекомендовать руководителю ООО “Луговское” (мастер Трифонов Н.А.):

- обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

- завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы на территории МО «Комсомольское сельское поселение»  к 10 сентября 2013 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                         В.А.Вязков

Приложение №1

к распоряжению Администрации

МО «Комсомольское сельское поселение»

от  21.05.2013 г. № 35-р

Состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса

МО “Комсомольское сельское поселение” к работе

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| Байцев П.Ф., | начальник ПТО МО “Комсомольское сельское поселение”–председатель комиссии |
| --- | --- |
| Вахрамеев В.Н., | начальник ГУ «9ПЧ ФПС» |
| Рамхин Е.В., | директор школы |
| Айбашов А.А., | главный врач |
| Трифонов Н.А., | мастер ООО «Луговское» |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

МО «Комсомольское сельское поселение»

от  21.05.2013 г. № 35-р

Положение

о  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО “Комсомольское сельское поселение” к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

  - Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса МО “Комсомольское сельское поселение” к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов  является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления Комсомольского поселения и хозяйствующих субъектов Комсомольского поселения по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, Главы администрации Комсомольского поселения, а также настоящим Положением.

  - Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса МО “Комсомольское поселение” к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса МО “ Комсомольское поселение ” к работе в осенне-зимний период.

  - Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Комсомольского поселения к работе в осенне-зимний период;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Комсомольского поселения, в том числе с выходом на места;

- принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Комсомольского поселения к работе в осенне-зимний период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов на территории  Комсомольского поселения.

  - Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает планы работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

  - Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным ее председателем.

  - Заседания Комиссии проводит председатель комиссии.

  - Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

  - Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии, председательствующим на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

  - Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

МО «Комсомольское сельское поселение»

от  21.05.2013 г. № 35-р

Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

МО “Комсомольское сельское поселение” к работе в зимний период 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы МО «Комсомольское сельское поселение» | До 25.05.2013 | начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское» |
| 2 | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, приборами учета отпускаемой тепловой энергии, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-технических ресурсов | До 01.09.2013 | Начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское», совместно с руководителями предприятий и учреждений |
| 3 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2013 - 2014 годов | До 01.09.2013, весь отопительный период | Начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское», совместно с руководителями предприятий и учреждений |
| 4 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно- энергетические ресурсы | До 01.09.2013 | Начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское», совместно с руководителями предприятий и учреждений |
| 5 | Осуществление мониторинга поставок и цен на топливные ресурсы, поставляемые в МО «Комсомольское сельское поселение» для нужд ЖКХ и социальной сферы | Ежемесячно | Ведущий специалист МО «Комсомольское сельское поселение» |
| 6 | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов, в том числе за исполнением обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское»,руководители предприятий и учреждений, ведущий специалист МО «Комсомольское сельское поселение», |
| 7 | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов: оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 25.08.2004. | До 15.10.2013 | Начальник ПТО МО «Комсомольское сельское поселение», мастер ООО «Луговское», совместно с руководителями предприятий и учреждений |
|  | Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно- эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период | До 01.10.2013 |  |